## Slide 1: 李文红 入职培养答辩
中子研究所 部门
日期，OPPOSans R，8pt，品牌绿色

## Slide 2
答辩内容目录
个人信息
入职培养目标达成情况
培养期间的工作业绩
培养期间工作不足及改进计划
对部门/团队的建议

## Slide 3
主要工作经历
成都两个事科技有限公司 2019年7月 - 2019年12月
工作岗位：前端开发
工作内容：1.还原ui设计稿
2.根据小程序API及原生组件进行开发
2.ajax请求数据,渲染页面，完成交互，接口封装
成都思乐科技有限公司 2018年8月 - 2019年6月
工作岗位：前端开发
工作内容：1.还原ui设计稿及交互效果
2.页面路由配置，axios封装页面渲染，联调
3.vuex统一数据状态管理
姓名 | 李文红 | 工号 | W9006907
部门 | 中子研究所 | 岗位 | 开发
个人信息

## Slide 4
个人信息入职培养目标达成情况
序号 | 培养目标 | 交付成果 | 未完成原因检讨
1 | systemui滑动解锁 | 锁屏界面下滑动解锁成功进入主页面 | 不熟悉开发环境及支持属性和模块不清楚，web和neop输出结果不一致，未能按时交付
2 | neop_launcher图标不显示问题分析 | 图片正常显示 | 对项目启动顺序不清楚，未能按时交互
3 | systemui截屏页面 | 实现截屏页面 | 
4 | tv_launcher详情页 | 详情页neop上正常显示，页面、交互与ui设计无差异 | 数据模型设计不规范不合理多次修改耗时，导致未能及时交付

## Slide 5
工作实例1（systemui下滑动解锁）
1、背景
手机滑动解锁成功后进入主页面
2、工作开展思路
明确输出，清楚现支持属性或模块，web上调试成功后再到neop上调试
3、完成情况
利用现支持属性模块完成滑动解锁成功进入主页面
4、工作中的亮点
web上调试后，再到neop上调试，方便调试
5、收获与成长
代码的规范化，方便他人阅览及维护，代码复用封装
培养期间的工作业绩

## Slide 6
工作实例2（neop_launcher图片不显示问题分析）
1、背景
切换quarkEngine后图片不显示问题
2、工作开展思路
原因分析，按照分析去一一验证，找出根本原因，最后解决问题
3、完成情况
找出问题所在，解决图片不显示问题
4、工作中的亮点
分析验证无果，虚心向项目团队中的成员请教，交流，整理出新的原因，最后解决问题
5、收获与成长
明确输出，思路整理，执行，确保大的方向上不会出错
对neop_launcher项目理解加深，简单了解底层和web的差异化
培养期间的工作业绩

## Slide 7
工作实例3（tv_launcher详情页-mock数据）
1、背景
点击主页面视频区域，进入对应其详情页
2、工作开展思路
数据模型设计，ui设计图还原，明确交互效果,web上先调试再到neop上调试
3、完成情况
web和neop上样式无差异，页面、交互效果与ui设计一致
4、工作中的亮点
对于不明确的需求及时和ui设计人员沟通，确保实现无差异
遇到web上和neop上样式差异时，主动分析原因，形成简单demo复现问题，再向生态组反映，最后再由生态组解决
5、收获与成长
学会分析问题根本原因达到真正意义上的一个解决
培养期间的工作业绩

## Slide 8
序号
不足
改进计划
培养期间工作不足及改进计划
序号 | 不足 | 改进计划
1 | 开发的生态不是很成熟，或多或少存在问题，遇到问题之前操作是去规避它，而没有做到找出问题原因所在，没有做到真正意义上的解决 | 确认是问题后，认真分析原因，分析提交bug组后及时跟踪bug解决进度
2 | 在1的基础上报bug,对问题未能形成简单demo,确保不是自己的问题，最后再向bug解决组反映 | 对于问题形成简单demo,确保不是自己的问题才向bug组反映，且能够清楚的向bug组说明复现场景
3 | 之前的工作环境和工作经验导致不好的方面在现在的项目中体现出来了，在一些陋习及其不规范，对于项目团队中团队成员的代码未能做到review,未能及时对比学习达到提高自己 | 对于犯过的错误，认真整理记录，不要重复犯错 工作之余还得多看看项目团队中其它成员的代码，对比人家的实现思路，及其代码实现，学习代码的规范化
4 | 项目本身难度感觉不是太难，知识涉及面有点广，存在未掌握的不利于项目正常开发 | 对于项目中用到的知识自己不够熟悉或未能掌握的在私下能够及时的学习，熟悉

## Slide 9
序号
不足
建议/改进计划
对部门/团队的建议
序号 | 不足 | 改进计划
1 | 团队计划：成员之间要做分享，但是因为工作任务的紧急就没有时间去做分享 | 任务计划合理，确保分享的固定时间是足够的
2 | 成员基本是固定负责一部分，对项目其它部分没有实际开发经历 | 成员之间协商负责自己未做过的部分，遇到不懂的可以相互交流学习

## Slide 10
评委提问和点评

## Slide 11
将心注入 奔跑在途